DuoFinance

Documento de Requisitos  —  v3.0

Gestão Financeira para Casais

Março 2026

# 1. Contexto e Visão do Produto

O DuoFinance é uma aplicação web de gestão financeira compartilhada para casais. O MVP (v1.0) foi concluído e está em produção desde março de 2026, com usuários reais utilizando a plataforma.

Este documento apresenta o histórico do que foi entregue no MVP e propõe o roadmap para a v2.0, com foco em três eixos estratégicos: experiência do usuário, inteligência financeira e colaboração entre parceiros.

## 1.1 Stack em Produção

- Backend: Java 25 + Spring Boot 4.0 + Spring Security 7 + PostgreSQL 16

- Frontend: Vue 3 + TypeScript + PrimeVue 4 + Pinia + Chart.js

- Infra: Railway (backend + banco) + Vercel (frontend)

- Autenticação: JWT stateless (15 min) + Refresh Token (7 dias) + OAuth2 Google

# 2. Requisitos Entregues — MVP v1.0

Todos os requisitos abaixo estão implementados, testados e em produção.

## 2.1 Autenticação e Usuários

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Auth | Cadastro com e-mail, nome e senha (bcrypt) | Feito |
| RF02 | Auth | Login local com e-mail e senha via JWT stateless | Feito |
| RF03 | Auth | Login social via OAuth2 Google (OIDC) | Feito |
| RF04 | Auth | Renovação silenciosa do access token via refresh token | Feito |
| RF05 | Auth | Logout com revogação do refresh token no servidor | Feito |
| RF06 | Perfil | Consultar dados do usuário autenticado (GET /users/me) | Feito |

## 2.2 Conta do Casal

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF07 | Casal | Criar conta de casal com nome personalizado | Feito |
| RF08 | Casal | Convidar parceiro por e-mail com link temporário (24h) | Feito |
| RF09 | Casal | Aceitar convite e vincular-se à conta do casal | Feito |
| RF10 | Casal | Consultar dados e membros da conta do casal | Feito |
| RF11 | Casal | Renomear a conta do casal | Feito |

## 2.3 Lançamentos Financeiros

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF12 | Transações | Cadastrar lançamento com categoria, valor, data e descrição | Feito |
| RF13 | Transações | Listar lançamentos com paginação e filtros (tipo, data, categoria) | Feito |
| RF14 | Transações | Editar lançamento existente | Feito |
| RF15 | Transações | Excluir lançamento (soft delete — dado nunca destruído) | Feito |
| RF16 | Transações | Marcar lançamento como recorrente (diário/semanal/mensal/anual) | Feito |
| RF17 | Transações | Gerar lançamentos filhos via scheduler diário (01h, idempotente) | Feito |
| RF18 | Categorias | 16 categorias fixas derivadas do tipo (10 despesas + 6 receitas) | Feito |

## 2.4 Relatórios e Dashboard

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF19 | Relatórios | Resumo financeiro do período (receitas, despesas, saldo, contagem) | Feito |
| RF20 | Relatórios | Breakdown de gastos/receitas por categoria com percentuais | Feito |
| RF21 | Relatórios | Comparativo mensal dos últimos 6 meses (gráfico de barras) | Feito |
| RF22 | Relatórios | Exportação de lançamentos em CSV com filtro de período | Feito |
| RF23 | Dashboard | Cards de resumo (saldo, receitas, despesas do mês corrente) | Feito |
| RF24 | Dashboard | Gráfico de pizza por categoria e gráfico de barras mensal | Feito |

# 3. Roadmap — v2.0 (Novas Funcionalidades)

Propostas organizadas por três eixos estratégicos, priorizadas por impacto para o usuário e viabilidade técnica com a stack atual.

## 3.1 Eixo 1 — Experiência do Usuário

Melhorias de usabilidade e funcionalidades básicas que os usuários já esperam encontrar.

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF25 | Perfil | Editar nome e foto de perfil | Alta |
| RF26 | Auth | Redefinição de senha via link enviado por e-mail | Alta |
| RF27 | Transações | Busca textual por descrição na listagem de lançamentos | Alta |
| RF28 | Transações | Filtro por parceiro (ver só os meus / só do parceiro / todos) | Alta |
| RF29 | Transações | Ordenação customizável da listagem (data, valor, categoria) | Média |
| RF30 | Categorias | Criar categorias personalizadas por casal com nome e tipo | Alta |
| RF31 | Categorias | Editar e excluir categorias personalizadas | Média |
| RF32 | UX | Interface totalmente responsiva e otimizada para mobile | Alta |
| RF33 | UX | Tema escuro (dark mode) com persistência de preferência | Média |
| RF34 | Casal | Desvincular parceiro da conta do casal | Média |

## 3.2 Eixo 2 — Inteligência Financeira

Funcionalidades que transformam dados em insights acionáveis para o casal.

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF35 | Metas | Definir metas financeiras mensais por categoria (ex: Alimentação ≤ R$1.500) | Alta |
| RF36 | Metas | Indicador visual de progresso da meta no dashboard (barra de progresso) | Alta |
| RF37 | Metas | Alerta quando meta atingir 80% e 100% do limite mensal | Alta |
| RF38 | Relatórios | Histórico de saldo mês a mês dos últimos 12 meses | Alta |
| RF39 | Relatórios | Comparação entre os dois parceiros (quanto cada um gastou/contribuiu) | Alta |
| RF40 | Relatórios | Projeção de gastos do mês atual com base na média dos últimos 3 meses | Média |
| RF41 | Relatórios | Exportação de relatórios em PDF | Média |
| RF42 | Transações | Editar série recorrente completa (altera valor/categoria de todos os filhos futuros) | Alta |
| RF43 | Transações | Cancelar série recorrente a partir de uma data escolhida | Alta |
| RF44 | Transações | Anexar comprovante (imagem ou PDF) a um lançamento | Baixa |

## 3.3 Eixo 3 — Colaboração e Notificações

Recursos que tornam o DuoFinance uma ferramenta verdadeiramente compartilhada e proativa.

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF45 | Notif. | Notificação por e-mail ao parceiro quando lançamento acima de valor configurável for adicionado | Alta |
| RF46 | Notif. | Resumo semanal automático por e-mail com balanço do casal | Média |
| RF47 | Notif. | Alerta de meta atingida enviado por e-mail para ambos os parceiros | Alta |
| RF48 | Notif. | Central de notificações in-app (sininho com histórico) | Média |
| RF49 | Notif. | Preferências de notificação configuráveis por usuário | Média |
| RF50 | Casal | Feed de atividade do casal (timeline dos últimos lançamentos de ambos) | Média |
| RF51 | Casal | Comentários em lançamentos para discussão entre os parceiros | Baixa |
| RF52 | Auth | Autenticação em dois fatores (2FA) via e-mail | Baixa |

# 4. Requisitos Não Funcionais

| ID | Módulo | Descrição | Prioridade / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Performance | Respostas da API em menos de 500ms para 95% das requisições | Alta |
| RNF02 | Performance | Paginação obrigatória em listagens — tamanho máximo padrão: 15 itens por página | Alta |
| RNF03 | Segurança | JWT com expiração de 15 minutos; refresh token de 7 dias com revogação | Alta |
| RNF04 | Segurança | Isolamento total de dados por couple_id em todas as queries | Alta |
| RNF05 | Segurança | HTTPS obrigatório em produção; CORS restrito ao domínio do frontend | Alta |
| RNF06 | Dados | Soft delete para lançamentos — nenhum dado financeiro é permanentemente excluído | Alta |
| RNF07 | Escalab. | Arquitetura stateless preparada para múltiplas instâncias horizontais | Média |
| RNF08 | UX | Tempo de carregamento inicial menor que 3 segundos (rede 4G) | Alta |
| RNF09 | UX | Mensagens de erro claras, contextuais e acionáveis para o usuário | Alta |
| RNF10 | Testes | Cobertura mínima de 70% de testes unitários nas camadas de serviço | Média |

# 5. Arquitetura Técnica

## 5.1 Modelo de Dados Atual

- users: id, first_name, last_name, email, provider, provider_id, password_hash, avatar_url, couple_id

- couples: id, name, invite_token, invite_expires_at, created_at

- transactions: id, couple_id, user_id, category (enum), type (enum), amount, description, date, is_recurring, recurrence_rule, recurrence_end_date, parent_transaction_id, deleted_at

- refresh_tokens: id, user_id, token, expires_at, revoked_at

## 5.2 Regras de Negócio Consolidadas

- Um casal tem exatamente 2 membros — convite bloqueado após o 2º membro ser vinculado

- Todo lançamento pertence a um casal — isolamento garantido por couple_id em todas as queries

- Tipo (INCOME/EXPENSE) é derivado da categoria no backend, nunca informado pelo cliente

- Lançamentos filhos de recorrências têm is_recurring = false e nunca geram novos filhos

- Soft delete: deletedAt preenchido — excluídos nunca aparecem nas queries de listagem

## 5.3 Migrações Flyway em Produção

- V1 — Criação de couples e users

- V2 — Criação de transactions

- V3 — Adiciona suporte a senha local (password_hash)

- V4 — Torna provider_id nullable (usuários locais não têm providerId)

## 5.4 Impacto Técnico das Principais Novas Funcionalidades

### Categorias Personalizadas (RF30/RF31)

- Nova entidade custom_categories (couple_id, name, type, icon, active)

- Migração V5; TransactionCategory enum mantido para categorias do sistema

- Transações com categoria customizada armazenam o ID da custom_category em campo separado

### Sistema de Metas (RF35–RF37)

- Nova entidade goals (couple_id, category, monthly_limit, active)

- Endpoint GET /goals/progress calcula gastos do mês vs limite em tempo real

- Integração com ReportService para reusar queries já existentes

### Notificações (RF45–RF49)

- Spring Events (@EventListener) para desacoplar disparo de e-mail da lógica de negócio

- Templates HTML com Thymeleaf para e-mails mais visuais

- Nova tabela notification_settings para preferências por usuário

- JavaMailSender já configurado — apenas expandir os gatilhos

### Edição de Séries Recorrentes (RF42/RF43)

- Estratégias: "editar só este", "este e futuros", "toda a série"

- Para "este e futuros": criar nova série pai a partir da data selecionada

- Para cancelar: setar recurrenceEndDate no pai para a data anterior à escolhida

# 6. Priorização de Sprints — v2.0

Sugestão de ordem de implementação baseada em impacto para o usuário e interdepências técnicas.

### Sprint 1 — Quick Wins de UX (1–2 semanas)

- RF32 — Interface responsiva para mobile (maior impacto imediato)

- RF27 — Busca textual por descrição

- RF28 — Filtro por parceiro

- RF26 — Redefinição de senha por e-mail

- RF25 — Editar perfil (nome + foto)

### Sprint 2 — Metas Financeiras (2–3 semanas)

- RF35 — Definir metas por categoria

- RF36 — Barra de progresso no dashboard

- RF37 — Alertas in-app quando meta atingir 80% e 100%

- RF47 — E-mail de alerta de meta para ambos os parceiros

### Sprint 3 — Categorias + Relatórios Avançados (2–3 semanas)

- RF30/RF31 — Categorias personalizadas

- RF42/RF43 — Edição e cancelamento de séries recorrentes

- RF38 — Histórico de saldo 12 meses

- RF39 — Comparativo entre parceiros

### Sprint 4 — Notificações e Colaboração (2–3 semanas)

- RF45 — Notificação de lançamento do parceiro

- RF46 — Resumo semanal por e-mail

- RF48 — Central de notificações in-app

- RF50 — Feed de atividade do casal

DuoFinance  ·  Documento de Requisitos v3.0  ·  Março 2026